|  | توضیحات | درصد پیشرفت | پیش‌بینی زمان باقیمانده (روز) |
| --- | --- | --- | --- |
| ارزیابی اعتباری (افتا) | تغییر زیرفرایند ارزیابی اعتباری افتا، طراحی فرم‌ها | 40 | 2 |
| مصاحبه فنی | طراحی زیرفرایند مصاحبه فنی، طراحی فرم‌ها | 0 | 3 |
| آزمون فنی | طراحی زیرفرایند آزمون فنی، طراحی فرم‌ها | 0 | 3 |
| صدور پروانه | طراحی قالب پروانه، تولید شماره پروانه، خواندن داده‌های موردنیاز از دیتابیس | 90 | 1 |
| مطابقت با g4b | تغییرات احتمالی فرمها پس از اتصال به g4b | ۰ | 2 (از زمان اتصال) |
| محدودیت ip ارزیابها |  | ۰ | ۱ (از زمان تحویل api) |
| تغییرات فرم‌ درخواست | -تغییرات فرمها و فرایند فعلی برای هماهنگی با بخش مصاحبه، آزمون و افتا -تغییر نمایش کارشناسان -سایر تغییرات جزئی اعلام شده | 25 | 3 |