پیشنهاد پروژه:

سامانه فرایند ارجاع و گردش کار
 در حوزه امنیت فضای مجازی وزارت عتف

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجری: مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان

تهیه و تنظیم پیشنهاد پروژه: مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان

تیرماه ۱۴۰۲

شناسنامه سند

| عنوان سند | پیشنهاد پروژه سامانه فرایند ارجاع و گردش کار در حوزه امنیت فضای مجازی وزارت عتف |
| --- | --- |
| مخاطبین سند | کارفرما (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) |
| تهیه کننده | مجری پروژه (مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان) |

# مقدمه

امروزه استفاده از سامانه‌های مدیریت فرایندهای کسب و کار برای بهینه‌سازی فرایندهای یک سازمان بسیار متدوال است. مدیریت فرایندهای کسب و‌کار یك رویكرد مدیریت با تمركز بر همتراز نمودن تمامی جنبه‌های یك خدمت سازمانی با نیازمندی‌ها و خواسته‌های مشتریان سازمان است. در این سامانه‌ها امکان تعریف فرایندهای مختلف و کاربران با نقش‌ها و سطوح دسترسی مختلف وجود دارد. در این رابطه، با توجه به خدمت گسترده‌ای که وزارت علوم از مراکز آپا جهت ارتقاء امنیت سرویس‌ها، برنامه‌های کاربردی و زیرساخت شبکه دریافت می‌کند نیاز به طراحی و پیاده سازی سامانه‌ای برای ارجاع و گردش کار بین وازرت علوم و مراکز آپا وجود دارد.

هدف این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی سامانه ارجاع و گردش کار وزارت علوم و مراکز آپا است. با توجه به پیاده‌سازی سامانه بر روی بستر یک BPMS engine، ابتدا به بررسی مزایای سیستم‌های مدیریت فرایند می‌پردازیم و سپس شرح خدمات و زمان‌بندی پیشنهادی ارائه خواهند شد.

# مزایای استفاده از سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار در سامانه ارجاع کار

در سامانه ارجاع کار، معاونت امنیت فاوا وزارت علوم، مراکز آپای سراسر کشور و سازمان‌های تابعه‌ی وزارت علوم ایفای نقش می‌کنند. در حال حاضر تعریف و واگذاری یک فعالیت در معاونت امنیت فاوا وزارت علوم از طرق مختلف مانند تماس تلفنی، ایمیل، استفاده از بستر شبکه مجازی و ...  انجام می‌شود. مراکز آپا نیز پاسخ به خدمت خواسته شده را به روش‌های مختلف و با استانداردهای متفاوت ارسال می‌کنند. در چنین روندی، پیگیری انجام کارها، تحلیل، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی براساس زمان موردنیاز برای انجام هر درخواست و ارزیابی پاسخ‌ها به اموری پیچیده تبدیل می‌شوند که به مرور زمان و با افزایش حجم فعالیت‌ها نیازمند صرف زمان و تلاش مضاعف توسط نیروهای انسانی خواهندبود.

از این رو، تعریف دقیق فرایند انجام کار و بکارگیری یک موتور قوی برای پیاده سازی فرایند می‌تواند بازدهی و کیفیت فرایند موجود را بهبود بخشد. با توجه به این که می‌توان این سامانه را بدون بهره‌گیری از موتور BPMS نیز پیاده‌سازی نمود برخی مزایای استفاده از یک موتور BPMS در ادامه بیان می‌گردد.

- مستندسازی و تعریف فرایندها

- خودكارسازی اجرای فرایندها

- شناسایی فرصت‌ها و بهبود فرآیندها

- حذف فعالیت‌های غیرضروری

- یکپارچگی ارائه سرویس

- پاسخ منعطف و سریع به تغییرات

- افزایش رضایتمندی کارکنان

- مدیریت کیفیت بهره‌وری و سودمندی

- کنترل كارایی فرآیندهای در حال اجرا

- همكاری مشتری‌ها و بازیگران مختلف در فرایندهای مورد ارائه

- كاهش منابع موردنیاز و بهینه‌سازی زمان اجرای فرآیند

- مدیریت منابع اجرای فرایند

- افزایش هماهنگی و سرعت اجرای گردش فرایندها

- طراحی فرم‌ها و گردشکارها بر اساس نیاز کارفرما

## سیستم مدیریت فرایند مورد استفاده

طراحی و پیاده‌سازی سامانه فرایند ارجاع و گردش کار وزارت علوم و مراکز آپا با استفاده از سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار مای‌پراسس، محصولی از شرکت مای‌دیتا، انجام می‌شود. از مهم‌ترین مزایای این موتور فرایند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

- تحت وب بودن:

این سیستم کاملا تحت وب است. این امکان باعث می‌شود نیازی به نصب نرم‌افزار درون سیستم‌های کلاینت وجود نداشته باشد و کاربران در هر زمانی و در هر مکانی به آن دسترسی داشته باشد.

- ارائه خدمت در محیطی کاربرپسند:

این محصول بستر مناسبی برای طراحی محیط کاربر پسند فراهم کرده‌است.

- وجود امکانات مناسب در پیاده‌سازی فرآیندها و فرم‌ها:

وجود امکانات ارائه‌شده در قسمت‌های مختلف گردش‌کار ساز، فرم‌ساز، گزارش‌ساز، تعریف سازمان‌ها و .... باعث می‌شود که کاربرِ طراح، با خیالی آسوده و به سادگی و با سرعت و دقت بالا، فرآیندها و نیازهای کاربران را پیاده‌سازی کند. طراح می‌تواند در هر لحظه تغییرات خود را اعمال و در همان لحظه تغییرات را در حالت اجرا ببیند.

- تحت استاندارد بودن آن:

این نرم‌افزار تحت استاندارد جهانی BPMN2 است این استاندارد از گسترده‌ترین و بروزترین استانداردهای جهانی در پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایند است. استاندارد بودن آن باعث رعایت چارچوب و اصولی می‌شود که تاثیر سلیقه‌ی کاربر طراح را به کمترین میزان می‌رساند.

- در نظر گرفتن امنیت در توسعه سامانه:

این شرکت در توسعه محصول خود از مشاورین امنیت بهره برده است همچنین توسط چند مرکز مورد ارزیابی امنیتی قرار گرفته است.

- فراهم بودن زمینه گزارش‌سازی پویا:

در این موتور امکان طراحی گزارشات دلخواه با توجه به خواسته‌های کارفرما وجود دارد.

# شرح خدمات

## ۱-۳- مراحل انجام پروژه

به‌عنوان یک سامانه مدیریت فرایند، طراحی و پیاده‌سازی سامانه شامل ۴ فاز اصلی خواهد بود.

فاز اول. شناخت فرایند، طراحی گردشکار و فرم‌های مورد نیاز

گام اول در راه‌اندازی هر سامانه مدیریت فرایند، شناخت کامل و جامع فرایندهای در حال اجرا در سازمان هدف است. براساس این شناخت همه‌جانبه است که توسعه‌دهندگان قادر خواهندبود گردشکار کارامدی را طراحی کنند. یک طراحی مناسب، روند پیاده‌سازی را تسهیل می‌کند. پس از طراحی گردشکار، پارامترهایی که در هر مرحله از گردشکار ایفای نقش می‌کنند تعیین می‌شوند و مبنای طراحی فرم‌ها قرار می‌گیرند.

خروجی فاز اول، نمودار گرافیکی گردشکار و فرم‌ها به همراه مجموعه‌ای از قواعد سازمانی خواهدبود که تعامل بخش‌های مختلف فرایند، روند کلی و سطوح دسترسی کاربران را تعریف می‌کند.

فاز دوم. پیاده‌سازی طرح اولیه

در فاز دوم، طراحی تاییدشده در فاز اول پیاده‌سازی خواهندشد. پیشنهاد می‌شود در این فاز، خروجی‌های هر مرحله‌ی گردشکار توسط تیم توسعه دهنده ارائه و به تایید کارفرما برسد. بدین ترتیب تغییرات ضروری با صرف زمان و هزینه کمتری قابل اعمال خواهند بود.

خروجی فاز دوم، یک فرایند با امکان گردش کامل بین نقش‌های موجود خواهد بود.

فاز سوم. تست فرایند پیاده‌سازی‌شده، شناخت اشکالات بالقوه و ارائه راهکارها برای بهبود فرایند

در فاز سوم تست فرایند پیاده‌سازی شده توسط کارفرما انجام خواهدگرفت. در فاز تست، ایرادات احتمالی فرایند و هم‌چنین نقاط قابل بهبود شناخته خواهند شد. راهکارهایی جهت رفع ایرادات و بهینه‌سازی فرایند ارائه خواهندشد. در این مرحله، براساس توافق طرفین، ایراداتی که مانع از بهره‌برداری از سامانه باشند مرتفع می‌شوند و سایر موارد به فاز چهارم ارجاع خواهند یافت.

خروجی فاز سوم، برنامه‌ای شامل تغییرات مورد نیاز سامانه و زمان اجرای آن‌ها (پیش از بهره‌برداری یا در حین بهره‌برداری) خواهد بود.

فاز چهارم. بهینه‌سازی

در این فاز، بهینه‌سازی سامانه براساس پیشنهادات تاییدشده در فاز سوم آغاز می‌شود. بنابر گستردگی، فوریت و میزان اثرگذاری تغییرات مورد نظر در روند فرایند، این فاز ممکن است پیش از بهره‌برداری یا در حین بهره‌برداری از فرایند اجرا شود.

## ۲-۳- تشریح گردشکار تاییدشده برای فرایند ارجاع و گردش کار وزارت علوم و مراکز آپا

گردشکار پیوست ۱، نقطه آغاز طراحی فرایند ارجاع کار خواهد بود که در این بخش به شرح آن می‌پردازیم.

در فرایند پیشنهادی برای سامانه ارجاع و گردش کار وزارت علوم و مراکز آپا چهار نقش اصلی شرکت دارند که شامل معاونت امنیت فاوا، کارشناس امنیت فاوا، مراکز آپا و سازمان‌های تابعه وزارت علوم (تحت عنوان سازمان‌های خدمت‌گیرنده) هستند.

تعریف کار جدید: در اولین مرحله، فرایند با تعریف کار توسط معاون و یا یکی از کارشناسان امنیت فاوا شروع می‌شود. اگر کار توسط کارشناس تعریف شده‌باشد، لازم است در مرحله بعدی به تایید معاونت برسد. در صورت نیاز به اصلاح، مجدد به کارشناس ارجاع داده می‌شود تا اصلاحات مورد نیاز را اعمال نماید.

ارجاع کار به مرکز(های) آپا: ارجاع کار جدید تعریف و تاییدشده، به دو صورت واگذاری و فراخوان صورت می‌گیرد. درهر دو صورت، کارشناس امنیت فاوا، مرکز یا مراکز آپای مورد نظر را انتخاب می‌کند. لیست انتخابی کارشناس پس از تایید توسط مدیر، به کارتابل مراکز آپای مورد نظر می‌رود.

قبول انجام کار توسط مرکز آپا: اگر کار به یک مرکز آپای واحد واگذار شود، آن مرکز مدت زمان معینی فرصت دارد شرایط را بررسی کرده و درخواست را قبول یا رد کند. اگر کار به صورت فراخوان به چند مرکز آپا ارسال شود، هریک از مراکز در صورت تمایل، آمادگی خود برای انجام کار را اعلام می‌نمایند. لیست مراکزی که اعلام آمادگی کرده‌اند توسط کارشناس امنیت فاوا بررسی و یکی از مراکز برای انجام کار انتخاب خواهد شد.

ارسال گزارش انجام کار توسط مرکز آپای مسئول: مرکز آپای ارائه‌دهنده‌ی خدمت باید پس از اتمام کار گزارشی از نتایج را به کارشناس امنیت فاوا ارسال نماید.

بررسی و ارزیابی گزارش کار توسط معاونت امنیت فاوا: کارشناس امنیت فاوا گزارش مرکز آپا از کار انجام‌شده را دریافت می‌کند. در صورت نیاز به اصلاح، گزارش به مرکز آپای ارائه‌دهنده خدمت برمی‌گردد. در صورت نیاز به صحت‌سنجی، گزارش برای مرکز آپای دیگری که توسط کارشناس انتخاب می‌شود ارسال می‌شود. اگر کارشناس گزارش را تایید کند، گزارش به کارتابل مدیر می‌رود. مدیر نیز مشابه کارشناس گزینه‌های اصلاح، نظرسنجی و تایید را دارد. علاوه‌براین مدیر می‌تواند گزارش را برای انجام برخی اصلاحات به کارشناس ارجاع دهد.

ارسال برای سازمان خدمت‌گیرنده: در صورت نیاز، می‌تواند پس از تایید گزارش آن را برای سازمان دریافت‌کننده خدمت ارسال کند. سازمان مذکور نتیجه‌ی بررسی گزارش را برای مدیر ارسال می‌کند و مدیر می‌تواند از بین گزینه‌های اصلاح توسط مرکز آپای ارائه‌دهنده خدمت، صحت‌سنجی، اصلاح توسط کارشناس یا تایید نهایی گزینه مناسب مدنظر خود را انتخاب کند.

پایان فرایند: با تایید نهایی کار انجام‌شده توسط مدیر معاونت امنیت فاوا، فرایند خاتمه می‌یابد.

## ۳-۳- تیم توسعه‌دهنده

در ارائه خدمات و اجرای پروژه پیاده‌سازی سامانه ارجاع کار، نقش‌های زیر تعریف شده‌اند که در ادامه خلاصه‌ای از شرح وظایف این افراد آمده‌است.

تحلیل‌گر و ناظر ارشد:

- نظارت بر نحوه اجرای کلی پروژه

- بررسی کیفیت سیستمهای پیاده‌سازی شده نهایی

- نظارت و مدیریت پیشبرد سرعت و زمان اجرا پروژه

تحلیل‌گر ارشد:

- حضور در جلسات ثبت دقیق نیازهای کاربران سامانه و کارفرما

- تعریف مسئله، امكان سنجی نیازهای مطرح شده جهت تعیین نیازمندی‌ها ، تدوین سناریو، مدل‌سازی و پیاده‌سازی فرایند مربوطه

- طراحی دقیق گردش‌کارها بر اساس استاندارد BPMN2 و  فرم‌های مربوطه، مبتنی بر درخواست‌های کارفرما و طراحی و ارائه پروتوتایپ

- اطمینان از عملکرد بهینه فرایند تولید شده در نرم‌افزار تولیدی از طریق کنترل و تست آن و ارائه کتبی مشکلات فرآیندهای تولید شده به تحلیگران و پیاده‌سازان فرآیند

- کنترل کیفیت و صحت فرآیند های تولید شده نظارت بر تدوین مستندات فرآیندهای تولید شده

تحلیلگر و پیاده‌ساز:

- تحویل پروتوتایپ گردش‌کارها و فرم‌های طراحی شده از تحلیلگران فرایند جهت پیاده‌سازی دقیق فرایند

- پیاده‌سازی گردش‌کارها و فرم‌های طراحی شده به صورت بهینه و کارآمد

- اطمینان از عملکرد فرآیند تولید شده از طریق کنترل و تست آن و رفع مشکلات

- مستندسازی فرآیند تولید شده به عنوان یک منبع برای نگهداری و بروزرسانی آینده فرایندها

- رعایت استانداردهای پیاده‌سازی فرآیند و نوشتن کدهای بهینه در صورت نیاز

- پیاده‌سازی و ارائه نسخه به‌روز شده برای فرآیندهای موجود به کارفرما

برنامه نویسان (۲ نفر):

- همکاری با تحلیل‌گران و تولیدکنندگان فرایند به منظور طراحی امکانات فنی موردنیاز

- پیاده‌سازی Featureها در چارچوب معماری مشخص

- همکاری در رفع اشکالات احتمالی در جریان بهره‌برداری از برنامه‌ها

## ۴-۳- امکانات سامانه

امکاناتی که سامانه ارجاع و گردش کار وزارت علوم و مراکز آپا در اختیار کاربران می‌گذارد را می‌توان به چند دسته امکانات عمومی، اختصاصی و امنیتی تقسیم کرد:

امکانات عمومی:

- وجود منابع مختلف واسط کاربری بنا به نیاز در فرم‌های مختلف از قبیل:

- عنوان (Header)

- جداکننده (Split Line)

- برچسب (Label)

  - جعبه متن (TextBox)

  - ناحیه متن (TextArea)

  - کشویی (DropDown)

  - دکمه رادیویی (Radio Button)

  - تایید (دو حالته و سه حالته) (Confirm)

  - لیست تاییدات (CheckBox List)

- دکمه (Button)

- جعبه عدد (Number Box)

- جعبه پول (Money Box)

- تاریخ (Date)

- ساعت (Time)

- آپلود فایل (File Upload)

- جدول (Table)

- برگ نشان (Tab)

- درختواره (Tree)

- کشویی خودکار (AutoComplete)

- زیر فرم (SubForm)

- زمانسنج (Schedule)

- تولید کننده متن (Text Generator)

- تصویر امنیتی (Captcha)

- گزارش دهنده (Report Viewer)

- نمودار (Chart)

- وجود انواع فرمها منطبق با نیاز سامانه در محیطی کاربرپسند و امکان تغییر فرمها حتی در زمان اجرا

- وجود گزارشات مدیریتی، تحلیلی، داشبورد مدیریتی وBusiness Activity Monitoring

- امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف بر روی فیلدهای فرم

- قابلیت تعریف قوانین در اجرای فرایند و یا ورود اطلاعات در فرم‌ها

- تعریف زیرفرم‌های تو در تو (Nested forms)

- تعریف انواع رخدادها در سطح کنترل‌های فرم و نمادهای گردش‌کار (Event Based)

- امکان تعریف وابستگی بین فرم‌ها

- امكان تعیین ضروری بودن یك فیلد جهت پر شدن

- نوشتن و اجرای اسکریپت‌ها در سه محیط سمت کلاینت، سمت سرور و پایگاه داده

- تولید متن مورد نظر با قالب سفارشی توسط Text Generator  و ارسال آن به کاربران از طریق پیامک و ایمیل

- اتصال به دیگر نرم‌افزارها از طریق Web Service ، Linked Server و اتصال مستقیم به پایگاه‌های داده آنها

- وجود API مناسب جهت ارتباط با موتور گردش‌کار

- امکان Backup گیری از سیستم تحت زمان بندی خاص و قابل تنظیم

- تعریف قوانین امنیتی و موردی بر روی هر فیلد

- ایجاد اتوماتیک بانک اطلاعاتی بعد از ایجاد فرم‌ها

- دریافت Notification در زمان دریافت یک وظیفه

- امکان مشاهده اطلاعات مهم وظیفه بدون بازکردن فرم

- امکان تنظیمات اطلاعات کاربری توسط کاربر نهایی

- قابلیت ارسال ایمیل و پیامک

امکانات امنیتی

- تعیین محدوده زمانی برای هر ورود

- تعیین محدوده دسترسی بوسیله مشخص کردن Range IP کاربران

- تعیین دسترسی به قسمت‌های مختلف سیستم توسط کاربر ارشد

- قفل شدن اکانت درصورت تکرار ورود نام کاربری و یا کلمه عبور اشتباه

- کنترل حداقل طول کلمه عبور

- رمزنگاری داده ها و فایلهای حساس (Data Encryption)

- مقابله با حمله ها و Attack هایی مثل DOS ،XSS ،SQL Injection  و XSRF

- اعمال پیچیدگی در انتخاب کلمه عبور ( اجبار کاربر برای وارد کردن علائمی خاص یا عدد در کلمه عبور مورد نظر)

- کلیه کلمه‌های عبور با تکنیک MD5 جهت جلوگیری از خوانده شدن غیر مجاز، در پایگاه داده ذخیره می‌شوند.

- استفاده از Captcha جهت جلوگیری از فعالیت سیستم‌های Auto Machin

- دارای سیستم تشخیص نفوذ IDS) داخلی(

- پشتیبانی از SSL با این کار اطلاعات رد و بدل شده جهت جلوگیری از دزدیده شدن و استراق سمع محافظت می‌شوند.

- مخفی کردن کلیه هشدارهای تخصصی از دید کاربران عادی (معمولا هکرها به کمک هشدارها و اطلاعاتی که سیستم به آن‌ها می دهد راه‌های نفوذ را تست می‌کنند.)

- استفاده از صفحه کلید مجازی جهت جلوگیری از ربوده شدن داده های وارد شده کاربر توسط Key Logger ها

امکانات اختصاصی:

- امكان درج راهنما برای هر فرم و کنترل درون فرم به صورت مجزا

- قابلیت Import و Export کردن گردش‌کارها، فرم‌ها و گزارشات

- امکان طراحی گزارشات سفارشی با کمترین اطلاعات برنامه‌نویسی و در نهایت تولید کوئری خودکار

- امکان درج Query دلخواه در گزارش‌گیری

- امکان اتصال به پایگاه داده های دیگر بدون محدودیت در نوع پایگاه داده، SQL، Oracle، MySql و ...

- امکانات متنوع در زمینه تخصیص فعالیت‌های درون فرایند به افراد درون سیستم با توجه به چارت سازمانی، داده های وارد شده درون فرم یا پایگاه داده و غیره.

- امکان خروجی از گزارش در فرمت‌های مختلف مانند Pdf  و  Excel

- امکان ذخیره گزارشات طراحی شده و اعطای دسترسی به هر گزارش

- پیگیری فرایندهای اجرا شده با تعریف کاربر ناظر

- گزارش وقایع سیستم و خطاهای احتمالی

- Log قوی عملیات کاربران و قابلیت ایجاد خروجی

- امكان فعال و یا غیرفعال كردن كاربران

- تعیین زمان انجام کار و یادآوری به اشخاص زمانی که زمان انجام یک کار به پایان می‌رسد.

- نمایش مسیر تکمیل فرآیند و پیگیری انجام وظایف تعریف شده بصورت گرافیکی و انیمیشن

- قابلیت هشدار برای کارهایی که تاریخ انقضای آنها فرا رسیده

- امکان واگذاری وظایف درون کارتابل به افراد دیگر

- امکان بایگانی وظایف موجود در کارتابل در دسته‌بندی‌های مختلف در قسمت کارپوشه

- امکان لینک دادن شروع گردش‌کار بدون لاگین و در یک پرتال دیگر

# زمانبدی پیاده سازی پروژه

زمان اجرای پروژه مطابق جدول زمانی 1 است.

جدول 1 زمانبدی طراحی و پیاده سازی سامانه فرایند ارجاع و گردش کار

پیوست ۱

Business Process Management System